|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 01/11/2018 | Até: | 17/11/2018 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | A equipe esta a enfrentar dificultadades no uso da ferramenta laravel |
| Custo (CPI) |  |  |
| Escopo |  | Logo que a dificuldade no suso de laravel for solucionada |
| Comunicação |  |  |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 87 | Submissao de resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | 0% |
| 86 | Pagina inicial do paciente | 02/11/18 | 04/11/18 | 0% |
| 85 | Visualizar resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | 0% |
| 84 | Pagina inicial do gestor | 03/11/18 | 07/11/18 | 0% |
| 83 | Pagina inicial do recepcionista | 02/11/18 | 04/11/18 | 0% |
| 82 | Pagina inicial do tecnico | 03/11/18 | 07/11/18 | 0% |
| 81 | Visualizar requisicoes | 05/11/18 | 08/11/18 | 0% |
| 80 | Novo paciente | 02/11/18 | 06/11/18 | 0% |
| 79 | Novo exame | 05/11/18 | 08/11/18 | 0% |
| 34 | Login | 02/11/18 | 05/11/18 | 10% |

# Atividades Concluídas no período

Termo de referencias, plano do projecto, Proposta tecnica e financeira.

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
|  | Relatorio Final | Julio Dimande | 02/11/18 | 05/11/18 | 70% |
|  |  |  |  |  |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Inicio | Termino | Responsavel |
| 87 | Relatorio Final | 10/11/18 | 14/11/18 | Julio |
| 86 | Pagina inicial do paciente | 02/11/18 | 04/11/18 | Romario |
| 85 | Visualizar resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | Belarmino |
| 84 | Pagina inicial do gestor | 03/11/18 | 07/11/18 | Belarmino |
| 83 | Pagina inicial do recepcionista | 02/11/18 | 04/11/18 | Julio |
| 82 | Pagina inicial do tecnico | 03/11/18 | 07/11/18 | Viajeiro |
| 81 | Visualizar requisicoes | 05/11/18 | 08/11/18 | Florida |
| 80 | Novo paciente | 02/11/18 | 06/11/18 | Florida |
| 79 | Novo exame | 05/11/18 | 08/11/18 | Sinalo |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Consistencia da base de dados | 50% | Verificar se a base de dados está consistente | Romario e Viageiro | Ate 02/11/18 |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

Dificuldades no uso das ferramentas git e laravel, ocasionadas pelo pouco tempo de pratica, uma vez que o dispositivo que uso não e proprio, como projecto não so e feito de codificacao mas tambem da documentacao, fiquei por fazer documentos como o relatorio final,e varios pontos de varios outros documentos que fazem parte do projecto.