|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 26/11/2018 | Até: | 21/11/18 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Demora no início da fase de codificação devido a problemas em acessar REDMINE. Dificuldades na instalação do laravel |
| Custo (CPI) |  | Não há algo a reportar |
| Escopo |  | Dificuldades na percepção do escopo |
| Comunicação |  | Excelente |

…….

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 01 | Página inicial do paciente | 26/10/2018 | 15/11/2018 |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Página inicial do paciente(definição do css) | Monjane, Romario | 26/10/2018 | 31/10/2018 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 01 | Página inicial do paciente(eventos) | Monjane, Romario | 01/11/2018 | 06/11/2018 |  |
|  | Página inicial do paciente(conexão com a base de dados) | Monjane, Romario | 06/11/2018 | 08/11/2018 |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Página inicial do paciente(Conclusão da página) | Monjane, Romario | 08/11/2018 | 12/11/2018 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

A equipe está a enfrentar dificuldades no uso da framework Laravel, na instalação e no manuseio