|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 10/01/2019 | Até: | 10/05/2019 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | A codificação ainda se encontra na fase inicial isso porque o processo instalação e implementação de certas ferramentas essenciais para o desenvolvimento do projecto não correram da melhor maneira. Para reverter a situação tem que se trabalhar de uma forma intensiva de modo a garantir o cumprimento dos prazos pré-estabelecidos. |
| Custo (CPI) |  | - |
| Escopo |  | Sem nenhuma alteraçao, pois segue-se conforme o planejado |
| Comunicação |  | A comunicação ocorre da melhor maneira. |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 01 | Módulo de Cadastro |  |  |  |
| 02 | Módulo da Autenticação |  |  |  |
| 03 | Módulo de Atendimento |  |  |  |
| 04 | Módulo de Gestão de Requisições Clínicas |  |  |  |
| 05 | Módulo de Estatísticas |  |  |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
|  |  |  |  |  |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 02 | Página inicial do gestor | Zunguze | 03/11 | 07/11 |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 03 | Visualizar resultados | Zunguze | 10/11 | 14/11 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

Devido a alguns problemas no uso de certas ferramentas essenciais ao projecto, o desenvolvimento de certos módulos do sistema acabou ficando comprometido, não se sabendo se serão cumpridos os prazos ou não. Mas o grupo pretende se esforçar de modo a compensar o tempo perdido e entregar o produto conforme o planeado.