|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 25/10/18 | Até: | 18/11/18 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Muito atraso devido a pouca ambientação dos intervenientes do grupo com as ferramentas GIT e Laravel, mas supridas a tempo necessitando de esforço redobrados para colmatar o tempo perdido. |
| Custo (CPI) |  | Nada a assinalar de momento |
| Escopo |  | O escopo esta a ser seguido à risca e nada foge do foco principal. |
| Comunicação |  | Falta de Comunicação entre os membros envolvidos, mas nada que afecte o decurso normal dos trabalhos, e realização das tarefas. |

…….

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 02 | Desenho das Interfaces da pagina inicial e paginas personalizadas para cada Actor (Recepcionista, tecnico, Gestor, …) e também para a realização de ações como registro/consulta de resultados, amostras, … | 25/10 | 01/11 | Finalizado |
| 02 | Implementação das Interfaces, em código | 03/11 |  |  |
| 02 | Implementação do sistema, ações e funcionalidades em php, javascript, …., e desenho da base de dados. | 07/11 |  |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 02 | Desenho das Interfaces da pagina inicial e paginas personalizadas para cada actor (técnico). | Viageiro | 03/11 | 07/11 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 02 | Implementação das Interfaces, em código (Pagina do técnico) | Viageiro | 03/11 | 07/11 |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 02 | Implementação do sistema, ações e funcionalidades em php, javascript, …., e desenho da base de dados. (Pagina do Tecnico) | Viageiro | 07/11 | 18/11 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

Os trabalhos iniciaram de forma muito lenta e a meio gás, o que levou a um atraso considerável, mas com trabalho árduo e redobrado conseguiu-se colmatar o tempo perdido.