|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 01/11/2018 | Até: | 17/11/2018 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | A equipe esta a enfrentar dificultadades no uso da ferramenta laravel |
| Custo (CPI) |  |  |
| Escopo |  | Nada a assinalar |
| Comunicação |  |  |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 87 | Submissao de resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | 0% |
| 86 | Pagina inicial do paciente | 02/11/18 | 04/11/18 | 0% |
| 85 | Visualizar resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | 0% |
| 84 | Pagina inicial do gestor | 03/11/18 | 07/11/18 | 0% |
| 83 | Pagina inicial do recepcionista | 02/11/18 | 04/11/18 | 0% |
| 82 | Pagina inicial do tecnico | 03/11/18 | 07/11/18 | 0% |
| 81 | Visualizar requisicoes | 05/11/18 | 08/11/18 | 0% |
| 80 | Novo paciente | 02/11/18 | 06/11/18 | 0% |
| 79 | Novo exame | 05/11/18 | 08/11/18 | 0% |
| 80 | Visualizar requisicoes | 02/11/18 | 05/11/18 | 80% |

# Atividades Concluídas no período

Nenhuma por enquanto, apenas é uma fase de familiarização com a ferramenta.

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 81 | Novo paciente, programação do back and. | Flórida | 04/11/18 | 10/11/18 | 7% |
| 80 | Visualizar requisicoes (programação do backand) | Flórida | 05/11/18 | 10/11/18 | 3% |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Inicio | Termino | Responsavel |
| 87 | Submissao de resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | Julio |
| 86 | Pagina inicial do paciente | 02/11/18 | 04/11/18 | Romario |
| 85 | Visualizar resultados | 10/11/18 | 14/11/18 | Belarmino |
| 84 | Pagina inicial do gestor | 03/11/18 | 07/11/18 | Belarmino |
| 83 | Pagina inicial do recepcionista | 02/11/18 | 04/11/18 | Julio |
| 82 | Pagina inicial do tecnico | 03/11/18 | 07/11/18 | Viajeiro |
| 81 | Visualizar requisicoes | 05/11/18 | 08/11/18 | Florida |
| 80 | Novo paciente | 02/11/18 | 06/11/18 | Florida |
| 79 | Novo exame | 05/11/18 | 08/11/18 | Sinalo |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Consistencia da base de dados | 50% | Verificar se a base de dados está consistente | Romario e Viageiro | Ate 02/11/18 |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais

A equipe esté enfrentar um problema ligado no uso de git, quando o programa é feito o clone a maquina que faz o clone não consegue rodar o programa correctamente.